# ������������ R2.1 ����������������� ��� ChatGPT ������ ������������

# 빈칸수요 R2 → R2.1 검토·보강안

원본: BlankDemand_R2_WeekPlan_20261008.docx (R2, 2026-10-08) 이 문서: 원본의 결정(빈칸수요 유지 + 레드라인·반증 검사·오프라인 시연 결합)은 그대로 두고, 실행 단계에서 막히거나 심사에서 공격받을 지점만 보강한다. 표기: [확인] 공개 자료로 확인 / [추정] 근거 있는 추정, 실행 시 재확인 / [제안] 이번 보강에서 새로 정한 값, 10/15 잠금 전까지 변경 가능

## 0. 한 줄 판정

방향은 맞다. 범위를 좁힌 판단, 성과 표현의 경계, 중단 기준은 그대로 유지한다. 다만 ① 선행연구와 겹치는 정도가 생각보다 크고, ② 데이터 스키마에 대한 가정 일부가 실제와 다르며, ③ 비용·보류·판정 규칙이 숫자로 정의되지 않아 10/10(토) 구현 단계에서 멈출 수 있다. 아래 P0 7건을 반영하면 4일 안에 계속/축소/중단을 판단할 수 있다.

## 1. 유지할 것 (R2의 강점)

| # | 강점 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4상태 판정(유지·수정 검토·추천 보류·입력 오류) | 심사위원이 보기에 ’모델 정확도’가 아니라 ’현장 의사결정 도구’로 읽힘. 차별점의 핵심 |
| 2 | 관측/추정 구분, 정상 0 보존, 정보 누수 차단 | 품절 보정 연구에서 가장 흔한 실수를 먼저 막음 |
| 3 | B0·B2·W 최소 비교 → B1/P1은 다음 주 | “AI가 개선했다”는 결론을 증거 없이 쓰지 않음 |
| 4 | 성과 표현의 경계(국내 매출·원화 절감 주장 금지) | 공개 데이터의 한계를 먼저 밝혀 신뢰도 확보 |
| 5 | 10/9 중단 기준, 범위 축소 순서 | 일정이 무너질 때 무엇부터 버릴지 정해져 있음 |
| 6 | “멀티에이전트 필수” 류 주장 거부 | 아래 오케스트레이션은 작업자 병렬화이며 제품 기능 주장이 아님. 이 원칙과 충돌하지 않음 |

## 2. 보강 사항

### P0 — 반영하지 않으면 이번 주 안에 막히거나 심사에서 바로 공격받음

| # | 문제 | 근거 | R2.1 보강 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-1 | 선행연구와의 중복 — “품절 보정 자체는 신규가 아님”이라고만 적혀 있고, 같은 데이터로 같은 문제를 다룬 최근 논문·공개 코드가 대조되지 않음 | [확인] 2026년 Inventions 11(5):89 「A Reproducible, Leakage-Free Pipeline for Censored Demand Forecasting and Inventory Optimization on FreshRetailNet-50K」, 원 데이터 논문(arXiv 2505.16319)의 잠재수요 복원 벤치마크, GitHub 공개 프로젝트 다수 | 차별점을 “보정 파이프라인”이 아니라 “기존 발주안 검증·보류·근거표”로 못박는다. 선행연구 대조표(무엇을 재사용·무엇이 새 기여인지)를 L1 레인 산출물로 추가. B2·P1 설계 시 원 논문 벤치마크 설정을 참고하고 인용 |
| P0-2 | 스키마 가정 불일치 — “휴무·행사 정보가 없으면 추정하지 않는다”고 했으나 데이터에 해당 필드가 있음 | [확인] 데이터 카드: discount(1.0=할인 없음), holiday_flag, activity_flag, precpt·기온·습도·풍속, hours_sale(24시간), hours_stock_status(24시간), stock_hour6_22_cnt(06–22시 품절 시간 수) | 필드는 쓰되 사전 인지 가능성으로 분류: ① 달력(holiday_flag)=사용 가능 ② 할인·행사(discount, activity_flag)=발주 시점에 계획값으로 알 수 있는지 확인 전까지 전일 값만 사용 ③ 실측 날씨=당일값 금지, 전일까지만. 분류표를 contracts/feature_timing.md로 고정 |
| P0-3 | 영업시간 정의 미정 — “심야 비영업은 복원하지 않는다”의 기준 시간이 없음 | [확인] 품절 집계 필드가 06–22시 범위 | 기본 영업창 = 06:00–22:00으로 고정. 창 밖 시간은 품절 플래그가 있어도 수요 복원 대상에서 제외. 실제 시간대별 판매가 창 밖에도 있는지는 L2가 표본에서 확인 후 보고 |
| P0-4 | 분할 정의 재확인 필요 — 90일을 56/14/20으로 나눴는데 공식 eval 분할의 존재가 반영되지 않음 | [확인] train 4,500,000행 / eval 350,000행 = 5만 시계열 × 90일 / 7일. [추정] eval 기간 2024-06-26~07-02 (공개 저장소 기준, 데이터 로드 후 확인) | train 90일 안에서 56/14/20 유지. 공식 eval 7일은 “외부 공개 검증”으로 별도 보고(이미 많은 사람이 본 구간이라 잠금 평가로 쓰지 않음). 날짜는 L2가 실제 파일에서 확인 후 split.json에 기록 |
| P0-5 | 비용비의 방향과 수식이 없음 — “비용비 0.5·1·2·5, 주 설정 2”만 있음 | — | [제안] r = 부족 단위비용 ÷ 과잉 단위비용. 비용 C(q,d) = c_o·max(q−d,0) + c_u·max(d−q,0). 최적 분위수 τ = r/(1+r) → r=0.5→0.333, 1→0.5, 2→0.667, 5→0.833. LightGBM 분위수 회귀의 alpha와 W의 경험분위수를 이 값으로 연결. 정규화 단위이므로 ’상대 비용’으로만 보고 |
| P0-6 | “완전 관측일만 평가”의 선택 편향 — 품절일은 수요가 높은 날에 몰리므로 완전 관측일만 보면 부족 위험이 과소평가됨 | 검열 수요의 일반 성질 | 두 지표를 함께 보고: ① 완전 관측일 상대 비용 ② 품절일 확정 부족 하한 = 품절일엔 d ≥ 판매량 s 이므로 q < s 이면 최소 c_u·(s−q)의 부족이 확정. “관측 하한” 검사를 평가 지표로 승격 |
| P0-7 | 판정·보류 임계값이 숫자로 없음 — 10/10 구현 시 바로 멈추는 지점 | — | §3의 [제안] 규칙표를 v0으로 사용. 검증 구간에서만 조정하고 10/15 잠금. 잠금 전 “보류율–혼합정책 비용 곡선”을 제출물에 포함 |

### P1 — 점수와 완성도를 올림

| # | 보강 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| P1-1 | 가상 품절 마스킹을 현실 패턴으로 | 무작위 시간 가리기는 쉬운 문제라 성능이 부풀려짐. 학습 구간의 실제 품절 시작 시각 분포(대부분 오후~마감 연속 구간)를 추정해 같은 모양으로 가린다. 무작위 마스킹 결과는 참고치로만 병기 |
| P1-2 | B2 정의 구체화 | [제안] 시계열별 시간대 판매 비중 p_h를 학습 구간의 완전 재고일로 추정. 품절일 추정수요 = 재고 정상 시간의 판매 합 ÷ Σp_h(재고 정상 시간). Σp_h < 0.3이면 ‘추정 불안정’→보류, 보정 배수 상한 3배(검증에서 조정) |
| P1-3 | 층화 기준 명시 | [제안] 학습 56일만으로 ① 품절일 비율 3분위 × ② 평균 판매 3분위 = 9층, 비례 추출. 시드·선정 ID·원본 파일 해시 저장. 판매 0 시계열도 제외하지 않고 태그만 붙임(시나리오 B용) |
| P1-4 | 시연 사례 A·B·C 선정 규칙 고정 | 손으로 고른 사례는 체리피킹 의심을 받음. 규칙(예: A=검증 구간, stock_hour6_22_cnt ≥ 4 & 판매 < 시계열 중앙값)으로 후보를 뽑고 해시 정렬 첫 행을 쓰며, 규칙을 화면에 표시 |
| P1-5 | 분야 결정 규칙 | 10/12 12:00까지 아래 3개가 모두 서면 확인될 때만 분석도구 활용 분야로 전환: ① 포털 필수 실행 단계 ② 외부 데이터·로컬 보조 검증 허용 ③ 해당 포털 작업이 10/13~17 사이 6시간 이내. 하나라도 미확인이면 레시피 분야로 잠금. 재검토를 반복하지 않음 |
| P1-6 | 심사 배점 대응표 | 기획성·구체성·실효성·완성도(각 25점)별로 어떤 산출물이 점수를 받는지 §4 표로 연결. 제출 직전 자가 점검표로 재사용 |
| P1-7 | 실효성: 국내 적용 경로 | 국내 효과를 주장하지 않는 대신, 국내 매장이 이 레시피를 쓰려면 어떤 입력이 최소로 필요한지(시간대 판매, 품절/진열 기록, 기존 발주량, 포장 단위, 폐기량)를 표로 제시. 운영자 인터뷰 2명은 섭외에 시간이 걸리므로 이번 주에 요청을 먼저 보냄(응답 여부와 상관없이 기재) |
| P1-8 | AI 활용 기록을 처음부터 | 공고문 16쪽 AI 활용 고지 대응. 아래 오케스트레이션의 HANDOFF·RUNLOG가 그대로 ‘AI 사용 내역’ 원장이 되도록 형식 통일 |
| P1-9 | 정본 실행 원칙 | 웹 AI의 파이썬 샌드박스 결과는 초안. 모든 숫자는 로컬 PC에서 재실행한 RUNLOG에서만 문서로 옮김. 시드·패키지 버전·입력 해시·실행 ID를 함께 기록 |
| P1-10 | 사람 시간의 재배분 | 15시간을 ’코드 작성’이 아니라 ’실행·검증·판단’에 쓰도록 바꿈. 코드·조사·문서 초안은 ChatGPT 레인이 병렬로 만들고, 사람은 통합·실행·관문 판단만 한다(§5, 02_orchestration_plan.md) |

### P2 — 여유가 있을 때

- 공식 eval 7일 결과를 공개 저장소의 보고치와 형식만 대조(수치 비교 주장 금지, 평가 설정이 다름).

- 모델 교체 대비: 사용하는 웹 AI 모델이 기간 중 바뀔 수 있으므로(예: 10/14 일부 모델 종료 공지) 프롬프트·계약은 채팅 기억이 아니라 파일로 유지.

- 영상: 이번 주는 R2대로 실제 도구 화면 녹화만 한다. 설명용 인서트가 필요하면 10/15 잠금 이후 Google Flow 단독 파이프라인으로 15초 이내, “개념 설명” 표기, 수치·결과 화면은 생성하지 않음(실제 결과는 반드시 녹화본).

## 3. 판정·보류 규칙 v0 [제안]

10/10 구현용 초기값. 검증 구간(14일)에서만 조정, 10/15 잠금. 잠금 평가 20일에서는 바꾸지 않는다.

| 순서 | 규칙 ID | 조건 | 판정 | 행에 남길 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E1 | 필수 필드 누락, 음수 판매, 24시간 배열 길이 ≠ 24 | 입력 오류 | 필드명·행 ID·위반 규칙 |
| 2 | E2 | 판단 시점 이후 정보가 특성에 포함(타임스탬프 > 발주 시점) | 입력 오류 | 혼입 필드·시각 |
| 3 | E3 | 일 판매 합 ≠ 시간대 판매 합(허용오차 밖) | 입력 오류 | 두 값·차이 |
| 4 | H1 | 최근 14일 중 완전 관측일 < 3 | 추천 보류 | 완전 관측일 수·다음 확인 행동 |
| 5 | H2 | B2 보정에서 Σp_h < 0.3 또는 보정 배수 > 상한 | 추천 보류 | Σp_h·배수 |
| 6 | H3 | 예측 분산 지표 (P90−P10)/중앙값 > k (k는 검증에서 결정, 초기 1.5) | 추천 보류 | 구간·k |
| 7 | M1 | 대안의 기대 상대비용이 기존안보다 δ 이상 낮음(초기 δ=5%) 그리고 잔차 부트스트랩 200회 중 ≥ 80%에서 대안이 우세 | 수정 검토 | 기존안·대안·τ·비용 차·우세 비율 |
| 8 | K0 | 위 어디에도 해당 없음 | 기존안 유지 | 유지 근거·미검사 항목 |

- 정상 0 보존(R1): 재고 정상 시간이 영업창 전부이고 판매 0이면 보정하지 않음 — 위반 시 시험 실패로 처리(판정 아님).

- 관측 하한(R2): 품절일에 대안 q < 관측 판매 s 이면 “확정 부족” 경고를 근거 열에 표시.

- 기존안이 없으면 B0(전주 동요일)를 기존안으로 쓰고, 화면에 “기준규칙 기존안”으로 표시.

## 4. 심사 배점 대응표

| 배점(각 25) | 심사위원이 확인할 질문 | 점수를 받는 산출물 | 담당 레인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기획성 | 문제가 새롭고 중요한가? 기존 연구와 무엇이 다른가? | 문제정의 1쪽, 선행연구 대조표, “발주안 검증” 재정의 | L1·L6 |
| 구체성 | 그대로 따라 할 수 있는가? | 입력 스키마, 판정 규칙표(§3), 실행 명령, 분할·표본 ID | L2·L3·L4 |
| 실효성 | 현장에서 쓸 수 있는가? 위험을 줄이는가? | 국내 적용 최소 입력표, 운영자 이해도 확인(또는 미확보 기재), 보류로 막은 오류 사례 | L1·L5·L6 |
| 완성도 | 결과가 재현되고 한계가 정직한가? | RUNLOG, 재계산 시연, 실패 사례, 한계 절, 출처·라이선스(CC BY 4.0) | L3·L5·L6 |

## 5. 수정된 이번 주 일정 (사람 기준)

| 날짜 | 사람 시간 | 사람이 하는 일 | 같은 시간에 ChatGPT 레인이 하는 일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/8 목 (오늘) | 2.0h | 프로젝트 개설·자료 업로드, 문의 발신(전화+메일), 자원 점검, 데이터 다운로드 시작 | L1 요건·선행연구, L2 다운로드·표본 스크립트, L4 실패시험 12종, L6 레시피 골격 |
| 10/9 금 | 3.5h | 표본 추출 실행·RUNLOG 업로드, 관문 G1(실표본 확보?) | L3 B0/B2, L4 검증기, L5 목업 화면, L1 인터뷰 섭외문 |
| 10/10 토 | 4.5h | 통합 실행 2~3회, 반증 리뷰 반영, 관문 G2(판정표가 근거와 함께 나오나?) | L3 W·판정, L4 반증 리뷰, L5 실데이터 연결, L6 본문 |
| 10/11 일 | 4.0h | 검증 구간 비교·재계산 시연 녹화, 관문 G3(계속/축소/중단) | L3 지표표, L5 시연 대본, L6 결정 기록·한계 절 |
| 예비 | 1.0h | 막힌 곳 해소 | — |

총 15h(+예비 1h)로 R2와 같다. 차이는 사람이 코드를 쓰는 시간이 사라지고 실행·검증·판단에 쓰인다는 점이다.

## 6. 출처 추가 (확인일 2026-10-08)

- [S3 보강] Dingdong-Inc, FreshRetailNet-50K 데이터 카드 — 필드 정의(hours_stock_status, stock_hour6_22_cnt, discount, holiday_flag, activity_flag, precpt), train/eval 행 수, CC BY 4.0.

- [S8] FreshRetailNet-50K: A Stockout-Annotated Censored Demand Dataset…, arXiv:2505.16319 (데이터 공개 논문, 저자 표기는 원문에서 확인).

- [S9] A Reproducible, Leakage-Free Pipeline for Censored Demand Forecasting and Inventory Optimization on FreshRetailNet-50K, Inventions 11(5):89, 2026. doi:10.3390/inventions11050089 — 선행연구 대조 필수.

- eval 기간(2024-06-26~07-02)은 공개 저장소 기재값으로 [추정]. 실제 파일에서 확인 전까지 문서에 확정값으로 쓰지 않음.

# 빈칸수요 R2.1 — ChatGPT 웹 병렬 오케스트레이션 작업계획

기간: 2026-10-08(목) ~ 10-11(일), 이후 10/20 내부 제출까지 연장 운용 구성: 오케스트레이터 1(ChatGPT Work) + 작업 채팅 6개(L1~L6), 모두 하나의 ChatGPT 프로젝트 안에서 운영 사람(사용자)의 역할: 통합자 — 로컬 실행, 결과 업로드, 관문 판단. 코드·조사·문서 초안은 레인이 만든다.

## 0. 전제와 가정 (먼저 확인)

| 항목 | 이 계획의 가정 | 다르면 |
| --- | --- | --- |
| ChatGPT Work | 장시간 작업·단계 분해·진행 확인이 되는 에이전트로 사용(2026-07 출시). 오케스트레이터 L0로 쓴다 | Work가 없거나 한도가 부족하면 L0도 일반 채팅으로 운영. 구조는 같음 |
| “6chat” | 같은 프로젝트 안의 작업 채팅 6개를 동시에 돌리는 방식으로 해석 | 다른 기능을 뜻했다면 레인 6개를 그 기능의 작업 단위에 1:1로 대응시키면 됨 |
| 채팅 간 공유 | 채팅끼리 직접 대화하지 않는다고 본다. 프로젝트 소스(파일)가 유일한 통신 채널 | 프로젝트가 다른 채팅을 참조할 수 있어도 파일 방식을 유지(기록·재현용) |
| 코드 실행 | 웹 파이썬 샌드박스는 초안·디버깅용. 정본 실행은 로컬 PC | 로컬 메모리 부족 시 Colab(R2 규정 유지) |
| 데이터 업로드 | 공개 데이터(CC BY 4.0) 표본만 업로드. 원본 전체·비공개 매장 자료는 업로드 금지 | — |
| 유료 결제 | 추가 결제 0원(R2 유지). 기존 구독 범위 안에서만 | — |

## 1. 구조

┌──────────────────────────────────────────────┐
                │ L0 오케스트레이터 (ChatGPT Work)               │
                │  STATUS.md · 계약 버전 · 작업카드 발행 · 관문 심사  │
                └──────┬──────────────▲─────────────────────────┘
          작업카드(TASK) │              │ HANDOFF / RUNLOG (프로젝트 소스로 저장)
   ┌─────────┬─────────┼─────────┬────┴────┬─────────┐
   ▼         ▼         ▼         ▼         ▼         ▼
  L1        L2        L3        L4        L5        L6
 요건·     데이터    기준·     검증기·   화면·     레시피
 선행연구  파이프    평가      반증      시연      문서
                        │         ▲
                        └─ 출력 ──┘  (L4가 L3 결과를 매 라운드 반증 리뷰)

  사람(통합자): 레인 산출 코드 → 로컬 git 폴더 → 실행 → RUNLOG를 프로젝트에 업로드

### 레인 정의

| 레인 | 이름 | 소유 경로(이 레인만 수정) | 주 산출물 | 시작 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 | 오케스트레이터 | STATUS.md, contracts/ | 작업카드, 관문 판정, 계약 버전 | 즉시 |
| L1 | 요건·선행연구 | docs/research/ | 요건표, 문의문, 선행연구 대조표, 기존 레시피 중복 대조, 인터뷰 섭외문 | 즉시 |
| L2 | 데이터 | src/data/, data/manifest/ | 다운로드·해시, 층화 표본(20→200), 스키마 검사, split.json, 특성 시점표 | 즉시 |
| L3 | 기준·평가 | src/model/, src/eval/ | B0·B2·W, 비용함수, 마스킹 평가, 판정 규칙 v0 구현, 지표표 | 계약 v0 (합성 입력으로 선행 가능) |
| L4 | 검증기·반증 | src/validate/, tests/ | 실패시험 12종, 레드라인 검사기(정상 0·관측 하한·누수·제약), 라운드별 반증 리뷰 | 즉시(합성 입력) |
| L5 | 화면·시연 | app/, demo/ | Streamlit 1화면(CSV 입력→근거표→내보내기), 시연 대본·녹화 체크리스트 | 계약 v0 (목업 JSON으로 선행) |
| L6 | 레시피 문서 | docs/recipe/ | 레시피 본문(공식 양식), AI 사용 내역, 한계 절, 출처, 결정 기록 | 즉시(골격) |

병렬화의 핵심은 계약(contract)을 먼저 고정하는 것이다. L0이 0시간 차에 contracts/v0(입력 스키마·판정 출력 JSON·특성 시점표)를 발행하면, L3·L4·L5는 실데이터가 오기 전부터 합성/목업 입력으로 동시에 진행할 수 있다. 실데이터가 도착하면 입력만 바꾼다.

## 2. 통신 규약

### 2.1 파일 이름 (프로젝트 소스)

| 종류 | 이름 형식 | 작성자 |
| --- | --- | --- |
| 상태판 | STATUS.md (항상 최신 1개, 덮어씀) | L0 |
| 계약 | contracts_vN.md | L0만 |
| 작업카드 | TASK_L3_1009_R1.md | L0 |
| 인계 | HO_L3_1009_R1.md | 각 레인 |
| 실행 기록 | RUNLOG_1009_R1.txt | 사람(로컬 실행 결과 그대로) |
| 결정 기록 | DECISION_G1.md | L0 초안 → 사람 확정 |

- 레인이 응답 끝에 HANDOFF 블록을 내면, 사람은 그 응답을 프로젝트 소스로 저장(또는 .md 파일로 업로드)한다.

- 코드는 채팅에서 복사하지 말고 파일 다운로드 → 로컬 git 폴더에 넣고 커밋한다. 커밋 메시지에 [L3 R1]처럼 레인·라운드를 붙인다.

### 2.2 HANDOFF 블록 (모든 레인 공통, 응답 맨 끝)

=== HANDOFF L? / R? / YYYY-MM-DD HH:MM ===
산출물: 파일명 — 한 줄 설명 (소유 경로 안에서만)
실행 방법: 로컬에서 돌릴 명령 (없으면 "없음")
기대 결과: RUNLOG에서 확인할 것 (숫자 예상치는 쓰지 않음, 형식만)
계약 의존: contracts_vN (변경 요청이 있으면 "변경요청: ...")
미해결: 남은 문제 / 막힌 이유
다음 요청: L0 또는 다른 레인에 필요한 것
숫자 출처: 이 응답의 모든 숫자 → [RUNLOG 파일명] / [자료 출처] / [제안값]
AI 사용: 이 응답에서 AI가 만든 것(코드/문장/조사) 한 줄
=== END ===

### 2.3 공통 금지 규칙 (프로젝트 지침에 넣음)

- RUNLOG에 없는 성능 숫자를 만들지 않는다. 예상치·예시 숫자도 쓰지 않는다.

- 자기 소유 경로 밖의 파일을 수정하지 않는다. 필요하면 “다음 요청”에 적는다.

- 계약을 바꾸지 않는다. 변경은 L0에 요청 → L0이 contracts_vN+1 발행.

- 실제 개수·원화·국내 효과로 환산하지 않는다(정규화 데이터).

- 시연·문서에서 녹화 재생을 실시간 분석으로 부르지 않는다.

- 모르는 것은 [미확인]으로 남긴다. 추측으로 공고 조건을 채우지 않는다.

## 3. 진행 방식 — 라운드와 관문

### 3.1 라운드(1회 60~120분)

① L0: STATUS 갱신 + 레인별 TASK 카드 발행        (사람: 카드를 각 채팅에 붙여넣기, 5분)
② L1~L6 동시 작업 → HANDOFF                      (사람: 대기 또는 다른 일)
③ 사람: 코드 수령 → 로컬 실행 → RUNLOG 업로드      (20~40분)
④ L4: RUNLOG·L3 출력에 대한 반증 리뷰 HANDOFF      (10분)
⑤ L0: HANDOFF·RUNLOG 종합 → 다음 라운드 카드 / 관문 판정 초안

하루 2~3라운드. 사람이 실제로 쓰는 시간은 ①③⑤의 확인이며, 레인이 일하는 동안 사람은 문의 전화·인터뷰 섭외·녹화 같은 사람만 할 수 있는 일을 한다.

### 3.2 관문(Gate)

| 관문 | 시점 | 통과 조건 (전부 RUNLOG/파일로 증명) | 실패 시 |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 | 10/8 밤 | 프로젝트·계약 v0·레인 6개 가동, 문의 발신, 다운로드 시작 | 다음 날 오전 반복 |
| G1 | 10/9 밤 | 실데이터 표본(최소 20, 목표 200) + 해시 + 스키마 검사 통과 + split.json + B0 결과 | R2 중단 기준 적용: 학습·시연 확장 중지, 검사기만 합성으로 계속. 과제 교체 금지 |
| G2 | 10/10 밤 | 실표본에서 B2·W 실행, 4상태 판정표가 행별 근거와 함께 출력, 실패시험 12종 중 중대(누수·단위·정상0) 전부 통과 | 50개 시계열로 축소(R2 축소 기준), 화면 꾸미기 제거 |
| G3 | 10/11 밤 | 검증 구간 B0·B2·W 비교표, 입력 변경 재계산 시연, 실패 사례 ≥ 3, 540p 녹화, 결정 기록 | 결정 기록에 “축소/중단”과 사유 기재 |

## 4. 일정별 작업카드 (요약)

실제 카드 문구는 04_lane_prompts.md의 각 레인 “첫 작업카드”를 쓴다. 이후 카드는 L0이 발행.

### Wave 0 — 10/8(목) 오늘, 사람 2h

| 시간 | 사람 | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +0:00 | 프로젝트 생성, 지침·자료 업로드(§5) | 계약 v0 발행, STATUS 초기화 | — | — | — | — | — | — |
| +0:20 | 레인 6개 채팅 열고 첫 카드 붙여넣기 | — | 공고 요건표·문의문 최종본 | 다운로드·해시·20개 표본 스크립트 | (대기: 계약 확인 후 합성 입력 생성기) | 실패시험 12종 명세→pytest 골격 | (대기) | 레시피 골격·AI 사용 원장 양식 |
| +0:40 | 문의 발신(1899-0247, 4번 / 메일), ResourceProbe 실행 | — | 선행연구 대조(S8·S9·공개 코드) | — | — | — | — | — |
| +1:20 | L2 스크립트로 다운로드·20개 표본 실행 → RUNLOG | — | 인터뷰 섭외문 2종 | 스키마 검사기 | — | — | — | — |
| +1:50 | G0 확인 | G0 판정 |  |  |  |  |  |  |

### Wave 1 — 10/9(금), 사람 3.5h · 목표 G1

| 레인 | 작업 | 완료 증거 |
| --- | --- | --- |
| L2 | 층화 200 표본(§P1-3), 영업창 06–22 검증, 특성 시점표, split.json(56/14/20 + 공식 eval 날짜 확인) | 표본 ID·해시·스키마 리포트 RUNLOG |
| L3 | B0, B2(§P1-2), 비용함수·τ 매핑(§P0-5), 합성 입력 단위시험 → 실표본 실행 | B0/B2 결과 JSON, 단위시험 통과 로그 |
| L4 | 검증기 v1(E1~E3, 정상0, 관측하한, 누수), 합성 반례 생성 | pytest 로그(합성) |
| L5 | 목업 JSON으로 Streamlit 1화면(입력→4상태 표→근거 펼침→CSV 내보내기) | 로컬 실행 스크린샷 |
| L1 | 문의 회신 추적, 기존 레시피 5건 중복 대조, 국내 적용 최소입력표 초안 | docs/research/ 3개 파일 |
| L6 | 레시피 1~3절(문제·데이터·방법) 초안, 출처·라이선스 표기 | 초안 파일 |
| 사람 | 200 표본 실행, B0/B2 실행, 인터뷰 섭외 발송, G1 판정 | RUNLOG, DECISION_G1 |

### Wave 2 — 10/10(토), 사람 4.5h · 목표 G2

| 레인 | 작업 | 완료 증거 |
| --- | --- | --- |
| L3 | W(=B2+판정 규칙 v0), 현실형 마스킹 평가(§P1-1), 보류율–비용 곡선 | 결과 JSON·곡선 CSV |
| L4 | 반증 라운드 2회: L3 출력에서 규칙 위반 행 찾기, 누수 탐침(미래 특성 주입 시 성능이 튀는지) | 반증 리포트, 실패 행 목록 |
| L5 | 실데이터 결과 연결, 입력 변경→캐시 키 변경→재계산, 최초/재실행 시간 분리 표시 | 재계산 시간 RUNLOG |
| L1 | 문의 회신 반영 요건표 v2, 분야 결정 규칙(§P1-5) 점검표 | 요건표 v2 |
| L6 | 4~5절(검증·결과 틀 — 숫자 칸은 RUNLOG 참조로 비워 둠), 한계 절 | 초안 |
| 사람 | 통합 실행 2~3회, 반증 결과로 규칙 수정 승인, G2 판정 | RUNLOG, DECISION_G2 |

### Wave 3 — 10/11(일), 사람 4h · 목표 G3

| 레인 | 작업 | 완료 증거 |
| --- | --- | --- |
| L3 | 검증 구간 B0·B2·W 비교표(비용비 0.5·1·2·5, 주 설정 2), 두 지표(완전관측 비용·확정 부족 하한) | 비교표 CSV |
| L4 | 시나리오 A·B·C 선정 규칙 실행(§P1-4), 실패 사례 ≥ 3 정리 | 사례 목록·규칙 |
| L5 | 3분 시연 대본(R2 §07) 최종, 녹화 체크리스트, 오프라인 모드 표시 | 대본·체크리스트 |
| L6 | 결정 기록 초안, 다음 주 계획(B1/P1, 500 표본 여부) | DECISION_G3 초안 |
| L1 | 심사 배점 대응표 자가 점검(§4 of 01 문서) | 점검표 |
| 사람 | 540p 녹화(실제 화면), G3: 계속/축소/중단 확정 | 녹화 파일, DECISION_G3 |

### 이후 (R2 일정 유지, 레인 재배치)

| 기간 | 할 일 | 레인 |
| --- | --- | --- |
| 10/12 12:00 | 분야 확정(§P1-5 규칙) | L1→사람 |
| 10/12~14 | B1/P1 학습모형 쌍(LightGBM 분위수 τ 연결), 500 표본 판단, 운영자 이해도 확인 | L3·L2·L1 |
| 10/15 | 모델·규칙·비용비·보류 임계값 잠금 — contracts_lock.md | L0 |
| 10/16~17 | 잠금 평가 20일 1회 실행 + 공식 eval 7일 외부 검증 | L3·L4 |
| 10/18~19 | 공식 양식 정리, AI 사용 내역(HANDOFF 원장에서 자동 집계), 한계 | L6 |
| 10/20 | 사용자 최종 확인 후 제출, 접수 증거 보관 | 사람 |
| (선택) 10/16~19 | 설명용 인서트가 필요할 때만 Google Flow 단독으로 ≤15초 개념 컷(수치·결과 화면 생성 금지) | 별도 |

## 5. 오늘 10분 셋업 순서

- ChatGPT에서 프로젝트 “빈칸수요 R2.1” 생성.

- 프로젝트 지침(Instructions)에 04_lane_prompts.md의 [공통 프로젝트 지침] 붙여넣기.

- 프로젝트 소스로 업로드: 원본 R2 docx, 01_review_R2.1.md, 02_orchestration_plan.md, 03_contracts_v0.md, 04_lane_prompts.md.

- 프로젝트 안에서 ChatGPT Work 대화를 열고 L0 프롬프트 붙여넣기 → STATUS·계약 확인 응답 받기.

- 같은 프로젝트에 새 채팅 6개(L1~L6)를 열고, 채팅 이름을 L1 요건 … L6 문서로 바꾼 뒤 각 레인 프롬프트(첫 작업카드 포함) 붙여넣기.

- 로컬에 작업 폴더 생성(아래 구조), git init.

blankdemand/
  STATUS.md  contracts/  data/{raw,sample,manifest}/  src/{data,model,eval,validate}/
  tests/  app/  demo/  docs/{research,recipe}/  runlogs/  v1_reuse/ (원본 v1 — 읽기 전용)

## 6. 사람이 반드시 직접 하는 일 (위임 금지)

| 일 | 이유 |
| --- | --- |
| 공고 문의 전화·메일 발신, 회신 보관 | 공식 확인은 사람 명의로 |
| 로컬 실행과 RUNLOG 업로드 | 숫자의 유일한 출처 |
| 관문 G0~G3 확정, 10/12 분야 확정, 10/15 잠금 승인 | 판단 책임 |
| 운영자 인터뷰 섭외·진행 | 실효성 근거 |
| 시연 녹화 | 실제 화면이어야 함 |
| 최종 제출 | — |

## 7. 위험과 대응

| 위험 | 신호 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 레인 간 계약 불일치 | 코드가 서로 다른 필드명을 씀 | L0만 계약 수정, 모든 HANDOFF에 계약 버전 기재 |
| 숫자 환각 | HANDOFF “숫자 출처” 칸 누락 | L0이 반려, 문서 반영 금지 |
| 같은 파일 동시 수정 | git 충돌 | 소유 경로 규칙, 충돌 시 L0이 소유 레인 판정 |
| 사람이 병목 | RUNLOG 업로드 지연으로 라운드 정지 | 라운드당 실행 명령을 한 줄 make round 스크립트로 묶음(L2가 작성) |
| 데이터 다운로드 실패 | G1 전 표본 없음 | 공식 저장소만 사용(미러 금지), 합성 입력으로 검사기만 진행, R2 중단 기준 |
| Work/채팅 한도 소진 | 응답 지연·제한 | 우선순위 L2>L3>L4>L5>L6>L1 순으로 라운드 축소 |
| 모델 변경(10/14 등) | 응답 스타일·형식 변화 | 프롬프트·계약은 파일로 유지, 첫 응답에서 HANDOFF 형식 재확인 |
| 선행연구가 거의 같은 기여를 이미 함 | L1 대조표에서 확인 | 기여를 “발주안 검증·보류·근거표”로 좁히고, 겹치는 부분은 인용·재사용으로 명시 |

# contracts_v0 — 레인 공통 계약 (발행: L0, 2026-10-08)

이 파일이 바뀌면 버전을 올린다(v0 → v1). 레인은 HANDOFF에 사용한 계약 버전을 적는다. [추정] 표시는 실제 파일 로드 후 L2가 확인해 v1에서 확정한다.

## C1. 원천 데이터 스키마 (FreshRetailNet-50K, 1행 = 시계열 1개 × 1일)

| 필드 | 형 | 의미 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| city_id, store_id, management_group_id | int | 지역·점포·관리그룹 |  |
| first_category_id, second_category_id, third_category_id | int | 상품 분류 |  |
| product_id | int | 상품 | 시계열 키 = (store_id, product_id) |
| dt | date | 날짜 |  |
| sale_amount | float | 일 판매(정규화) | 실제 개수 아님 |
| hours_sale | float[24] | 시간대 판매 | 합 = sale_amount 인지 E3로 검사 |
| stock_hour6_22_cnt | int | 06–22시 품절 시간 수 | > 0 이면 품절 영향일 |
| hours_stock_status | int[24] | 시간대 품절 플래그 | [추정] 1 = 품절. L2가 stock_hour6_22_cnt와 대조해 확정 |
| discount | float | 1.0 = 할인 없음, 0.9 = 10% 할인 |  |
| holiday_flag, activity_flag | int | 휴일·행사 표시 |  |
| precpt, avg_temperature, avg_humidity, avg_wind_level | float | 실측 기상 | 당일값 사용 금지 |

분할: train 4,500,000행(90일) / eval 350,000행(7일). [추정] eval = 2024-06-26 ~ 07-02.

## C2. 특성 시점표 (누수 방지)

| 등급 | 필드 | 발주 판단 시점(D-1 마감)에서 D일 예측에 쓸 수 있는 값 |
| --- | --- | --- |
| A 사전 확정 | dt의 요일, holiday_flag | D일 값 사용 가능 |
| B 계획 변수 | discount, activity_flag | v0: D-1까지 값만. 사전 계획값으로 볼 근거가 확인되면 v1에서 A로 승격 |
| C 사후 관측 | sale_amount, hours_sale, hours_stock_status, stock_hour6_22_cnt, 기상 4종 | D-1까지만 |

## C3. 영업창

- 기본 영업창: 06:00–22:00 (hour index 6~21). 창 밖 시간은 품절 플래그가 있어도 수요 복원 대상 아님.

- “완전 관측일” = 영업창 안 품절 시간 0.

## C4. 표본·분할 매니페스트

// data/manifest/split.json
{
  "contract": "v0",
  "source": {"repo": "Dingdong-Inc/FreshRetailNet-50K", "revision": "<commit or date>", "files": {"train.parquet": "<sha256>", "eval.parquet": "<sha256>"}},
  "train_days": ["YYYY-MM-DD", "YYYY-MM-DD"],   // 앞 56일
  "valid_days": ["YYYY-MM-DD", "YYYY-MM-DD"],   // 다음 14일
  "lock_days":  ["YYYY-MM-DD", "YYYY-MM-DD"],   // 마지막 20일 — 10/16 전까지 읽기 금지
  "official_eval_days": ["YYYY-MM-DD", "YYYY-MM-DD"],
  "sample": {"seed": 20261008, "strata": "stockout_ratio_tercile x mean_sale_tercile", "n": 200, "ids_file": "sample_ids_200.csv"}
}

## C5. 판정 출력 (L3 → L4 → L5 공통)

// 실행 1회 = 파일 1개: runs/<run_id>/decisions.json
{
  "contract": "v0",
  "run_id": "20261010T1530_W_r2",
  "versions": {"data": "<split.json sha>", "code": "<git short sha>", "rules": "rules_v0", "packages": "requirements.lock sha"},
  "cost": {"ratio_under_over": 2, "tau": 0.6667},
  "rows": [
    {
      "row_id": "s{store_id}_p{product_id}_{D}",
      "decision_date": "YYYY-MM-DD",
      "status": "KEEP | REVIEW | HOLD | INPUT_ERROR",
      "existing_plan": {"value": 0.0, "source": "user | B0"},
      "alternative": {"value": 0.0, "method": "B2 | W | P1 | P2"},
      "unit": "normalized",
      "observed_vs_estimated": {"observed_sales_lastday": 0.0, "estimated_demand_lastday": 0.0, "estimated": true},
      "uncertainty": {"p10": 0.0, "p50": 0.0, "p90": 0.0, "dominance_ratio": 0.0},
      "rule_hits": ["H2", "R2"],
      "evidence": ["사람이 읽는 근거 문장 — 템플릿 생성, LLM 자유문장 금지"],
      "unchecked": ["포장 단위", "현재 재고"],
      "next_action": "다음 확인 행동(HOLD/INPUT_ERROR일 때 필수)"
    }
  ]
}

- 상태 코드 ↔ 화면 표기: KEEP=기존안 유지, REVIEW=수정 검토, HOLD=추천 보류, INPUT_ERROR=입력 오류.

- 판정 규칙 ID(E1~E3, H1~H3, M1, K0, R1, R2)는 01_review_R2.1.md §3과 동일.

## C6. 평가 출력

runs/<run_id>/metrics.csv — 열: method, cost_ratio, split, n_rows, n_full_obs_days, rel_cost_full_obs, sure_shortfall_lb, hold_rate, mixed_policy_cost, mask_type(realistic|random)

## C7. 실패시험 12종 v0 (R2 원 명세가 있으면 그 번호를 우선)

| ID | 시험 | 기대 |
| --- | --- | --- |
| T01 | 필수 필드 누락 | INPUT_ERROR(E1) |
| T02 | 음수 판매 | INPUT_ERROR(E1) |
| T03 | 24시간 배열 길이 오류 | INPUT_ERROR(E1) |
| T04 | 일 합 ≠ 시간대 합 | INPUT_ERROR(E3) |
| T05 | D일 실측 기상이 특성에 포함 | INPUT_ERROR(E2) |
| T06 | D일 판매·품절 플래그 혼입 | INPUT_ERROR(E2) |
| T07 | 완전 재고·판매 0 (정상 0) | 보정 없음(R1), 위반 시 실패 |
| T08 | 품절일 대안 < 관측 판매 | R2 경고 표시 |
| T09 | 최근 14일 완전 관측일 < 3 | HOLD(H1) |
| T10 | Σp_h < 0.3 (재고 정상 시간이 거의 없음) | HOLD(H2) |
| T11 | 단위 필드 불명/혼합 | HOLD 또는 INPUT_ERROR, 숫자 생성 금지 |
| T12 | 입력 1개 변경 | 캐시 키 변경 + 재계산, 결과 파일 해시 변경 |

## C8. STATUS.md 형식 (L0 전용)

# STATUS — YYYY-MM-DD HH:MM / 계약 vN / 다음 관문 G?
| 레인 | 현재 카드 | 상태(진행/대기/막힘/완료) | 최신 HANDOFF | 막힌 이유 |
| 관문 체크 | 조건 | 증거 파일 | 충족? |
| 미해결 결정 (사람) | ... |
| 다음 라운드 카드 요약 | ... |

# 레인 프롬프트 모음 — 복사해서 붙여넣기용

사용법: [공통 프로젝트 지침]은 ChatGPT 프로젝트의 지침(Instructions) 칸에 1회 붙여넣는다. 각 레인 프롬프트는 해당 채팅의 첫 메시지로 붙여넣는다. 두 번째 메시지부터는 L0이 발행한 작업카드를 붙여넣는다.

## [공통 프로젝트 지침]

너는 "빈칸수요 R2.1" 프로젝트의 작업 레인 중 하나다. 프로젝트 목표: 2026 데이터+AI 혁신 챌린지 '데이터레시피 제안' 출품용으로, 공개 데이터(FreshRetailNet-50K)의 판매·품절 기록을 근거로 기존 발주안을 '기존안 유지/수정 검토/추천 보류/입력 오류'로 판정하고 행별 근거를 남기는 검증 레시피를 만든다. 내부 제출 10/20, 마감 10/22 18:00.

기준 문서(프로젝트 소스): 원본 R2 docx, 01_review_R2.1.md(보강안·판정규칙 §3), 02_orchestration_plan.md(레인·규약), 03_contracts_v0.md(계약). 최신 contracts_vN과 STATUS.md가 있으면 그것이 우선한다.

반드시 지킬 것:
1. 로컬 실행 기록(RUNLOG)에 없는 성능 숫자를 만들지 않는다. 예시 숫자·예상치도 쓰지 않는다. 숫자를 쓰면 출처를 [RUNLOG 파일명]/[자료 출처]/[제안값]으로 단다.
2. 너의 소유 경로 밖 파일은 만들거나 고치지 않는다. 필요하면 HANDOFF '다음 요청'에 적는다.
3. 계약(contracts_vN)을 임의로 바꾸지 않는다. 변경은 '변경요청'으로만.
4. 정규화된 판매값을 실제 개수·원화·국내 효과로 바꾸지 않는다.
5. 공고 조건·포털 기능처럼 확인하지 못한 것은 [미확인]으로 둔다.
6. 코드는 Python 3.11, 표준 라이브러리 + pandas/pyarrow/numpy/lightgbm/streamlit/pytest만. 파일 단위로 전체 내용을 주고, 로컬 실행 명령을 함께 준다. 웹 샌드박스 실행 결과는 '초안'으로만 표시한다.
7. 질문이 필요하면 최대 3개로 묶어 응답 앞에 쓰고, 기다리지 말고 합리적 기본값으로 진행한 뒤 그 기본값을 HANDOFF에 적는다.
8. 모든 응답의 맨 끝에 아래 HANDOFF 블록을 그대로 채운다.

=== HANDOFF L? / R? / YYYY-MM-DD HH:MM ===
산출물:
실행 방법:
기대 결과(형식만):
계약 의존:
미해결:
다음 요청:
숫자 출처:
AI 사용:
=== END ===

## L0 — 오케스트레이터 (ChatGPT Work)

너는 L0 오케스트레이터다. 직접 코드를 쓰지 않는다. 역할:
(1) STATUS.md 유지(03_contracts_v0.md C8 형식), (2) 계약 버전 관리(contracts_vN, 너만 발행), (3) 레인 L1~L6에 작업카드 발행, (4) HANDOFF·RUNLOG를 읽고 관문 G0~G3 판정 초안 작성, (5) 숫자 출처가 없는 HANDOFF는 반려.

레인: L1 요건·선행연구 / L2 데이터 / L3 기준·평가 / L4 검증기·반증 / L5 화면·시연 / L6 레시피 문서. 소유 경로는 02_orchestration_plan.md §1 표.
관문: 02_orchestration_plan.md §3.2. 일정: §4 Wave 0~3.

작업카드 형식(레인마다 1장, 사용자가 복사해 붙여넣음):
--- TASK L? / R? / 마감 HH:MM ---
목표(한 문장):
입력(파일명):
해야 할 일(번호 3~6개):
완료 증거(파일/RUNLOG에서 볼 것):
하지 말 것:
---

라운드마다 출력 순서: ① STATUS.md 전체 ② 레인별 작업카드 ③ 사람이 할 일 체크리스트(실행 명령 포함, 30분 이내 분량) ④ 관문 판정 초안(해당 시).
우선순위가 충돌하면 L2 > L3 > L4 > L5 > L6 > L1. 사람의 시간은 하루 R2.1 §5 예산을 넘기지 않게 카드를 줄인다.

지금 할 일(R0): 03_contracts_v0.md를 contracts_v0으로 확인하고 모순·빈칸이 있으면 v0.1로 고쳐 발행하라. 그다음 STATUS.md를 초기화하고, Wave 0 작업카드를 L1~L6에 발행하라(아래 레인 프롬프트의 '첫 작업카드'와 겹치면 그대로 두고 보완만). 마지막에 오늘 사람이 할 일 체크리스트를 줘라.

## L1 — 요건·선행연구

너는 L1 요건·선행연구 레인이다. 소유 경로: docs/research/.
웹 검색이 가능하면 공식 출처(공고문, 주관기관, 데이터 카드, 논문 원문)를 우선하고 URL과 확인일을 남긴다. 2차 블로그는 보조로만.

첫 작업카드 (R1):
1. requirements.md — 공고 통합공고문 기준 요건표: 분야(데이터레시피 제안 vs 분석도구 활용) 조건, 배점(기획성·구체성·실효성·완성도 각 25), 제출 양식·용량, 증거·시연 첨부 가능 여부, AI 활용 고지 위치, 마감 10/22 18:00. 확인 못 한 칸은 [미확인]과 '누구에게 무엇을 물을지'.
2. inquiry.md — R2 §06 문의문을 전화용 30초 대본 + 메일 본문으로 다듬기(질문 6개 이내, 번호 매김).
3. prior_work.md — 선행연구 대조표: (a) FreshRetailNet-50K 원 논문 arXiv:2505.16319의 잠재수요 복원 설정, (b) Inventions 2026, 11(5):89 「A Reproducible, Leakage-Free Pipeline for Censored Demand Forecasting and Inventory Optimization on FreshRetailNet-50K」, (c) GitHub 공개 프로젝트 3개 이내. 열: 무엇을 했나 / 우리가 재사용할 것 / 우리 기여와 겹치는가 / 인용 문구. 결론에 '우리 기여 한 문장'을 '발주안 검증·보류·근거표' 관점으로 제안.
4. interview_request.md — 동네 마트·편의점·청과 운영자 대상 15분 인터뷰 섭외문(문자용 3줄, 메일용) + 질문 5개(입력표·결과표 이해도 중심, 매출 질문 금지).
다음 카드 예고: 기존 레시피 5건 중복 대조, 국내 적용 최소입력표, 분야 결정 점검표(01 문서 §P1-5).

## L2 — 데이터

너는 L2 데이터 레인이다. 소유 경로: src/data/, data/manifest/. 사용자의 PC: Windows, Python 3.11 가정(다르면 사용자가 알려줌). 원본 전체 데이터는 웹에 올리지 않는다. 사용자는 로컬에서 네 스크립트를 실행하고 RUNLOG를 돌려준다.

첫 작업카드 (R1):
1. src/data/fetch.py — Hugging Face 공식 저장소 Dingdong-Inc/FreshRetailNet-50K에서 train/eval parquet 다운로드(huggingface_hub 사용 가능), 리비전·파일 크기·sha256 기록 → data/manifest/source.json. 미러 저장소 금지.
2. src/data/inspect_schema.py — 컬럼·형·행 수·날짜 범위·시계열 수 출력, hours_stock_status 값 분포와 stock_hour6_22_cnt(06–22시 합)와의 일치율로 플래그 의미(1=품절?) 확정, hours_sale 합 vs sale_amount 차이 분포, 06–22시 밖 판매 비중. 결과를 RUNLOG용 텍스트로 출력.
3. src/data/sample.py — 학습 56일만으로 층화(품절일 비율 3분위 × 평균판매 3분위), seed=20261008, n=20(파일럿)과 n=200 두 모드. 선정 ID CSV, 표본 parquet, split.json(03_contracts_v0 C4) 생성. 판매 0 시계열은 제외하지 말고 태그.
4. Makefile 또는 run_round.ps1 — 위 3단계를 한 줄로 실행하고 로그를 runlogs/RUNLOG_<날짜>_<라운드>.txt로 저장.
메모리 주의: 전체를 한 번에 펼치지 말고 pyarrow로 필요한 열·행만 읽어라. 결과 숫자를 예상해서 쓰지 마라.

## L3 — 기준·평가

너는 L3 기준·평가 레인이다. 소유 경로: src/model/, src/eval/. 입력은 L2의 표본 parquet와 split.json(계약 C1~C4), 출력은 계약 C5(decisions.json)와 C6(metrics.csv).
비용: r = 부족비용/과잉비용, C(q,d)=c_o·max(q−d,0)+c_u·max(d−q,0), τ=r/(1+r). r∈{0.5,1,2,5}, 주 설정 2.
실데이터가 오기 전에는 계약 스키마를 따르는 합성 입력 생성기로 개발·단위시험한다(합성 결과는 성능 보고에 쓰지 않음).

첫 작업카드 (R1):
1. src/model/synth.py — 계약 C1 형식의 합성 시계열 생성기(품절 오후 연속 구간, 정상 0, 판매 0 포함).
2. src/model/b0.py — 전주 동요일 기록.
3. src/model/b2.py — 01_review_R2.1 §P1-2: 시계열별 시간대 비중 p_h(학습 구간 완전 재고일), 품절일 추정수요=재고 정상 시간 판매합/Σp_h, Σp_h<0.3이면 불안정 플래그, 보정배수 상한 3. 다음 날 발주값 = 최근 N일 추정수요의 τ-경험분위수(N=28 기본).
4. src/eval/cost.py — 비용함수, 완전 관측일 상대비용, 품절일 확정 부족 하한(q<s).
5. tests/ 는 L4 소유이므로 너는 src/model/test_*.py 로컬 단위시험만 둔다.
다음 카드 예고: W(판정 규칙 v0 적용), 현실형 마스킹 평가, 보류율–비용 곡선.

## L4 — 검증기·반증

너는 L4 검증기·반증 레인이다. 소유 경로: src/validate/, tests/. 너의 임무는 L3의 결과가 틀렸음을 증명하려고 시도하는 것이다. 칭찬하지 말고 위반을 찾아라.

첫 작업카드 (R1):
1. src/validate/rules.py — 01_review_R2.1 §3 판정 규칙 E1~E3, H1~H3, M1, K0, R1(정상 0 보존), R2(관측 하한)를 순서대로 적용하는 판정기. 출력은 계약 C5. 근거 문장은 고정 템플릿으로만 생성.
2. tests/test_failures.py — 계약 C7 실패시험 12종(T01~T12)을 pytest로. 각 시험은 최소 입력을 코드 안에서 만들고, 기대 판정을 단언한다.
3. src/validate/leak_probe.py — 누수 탐침: 특성에 D일 값(판매·품절·기상)을 일부러 넣었을 때 E2가 잡는지, 그리고 잡지 못하면 성능이 비정상적으로 좋아지는지 비교하는 스크립트.
4. review_template.md — 매 라운드 L3 출력 반증 리뷰 양식(위반 행 ID, 규칙, 재현 명령, 심각도: 중대/보통/경미).
중대 = 누수, 단위 오류, 정상 관측값 훼손. 중대가 하나라도 남으면 관문 G2 불통과로 보고하라.

## L5 — 화면·시연

너는 L5 화면·시연 레인이다. 소유 경로: app/, demo/. 인터넷·상용 API 없이 로컬에서 동작해야 한다.

첫 작업카드 (R1):
1. demo/mock_decisions.json — 계약 C5 형식의 목업 12행(4상태 × 3). 숫자는 명백한 더미임을 표시(값 옆 "MOCK").
2. app/app.py — Streamlit 1화면: ① CSV/JSON 업로드 또는 저장 표본 선택 ② 상태별 개수 칩 ③ 검토표(기존안·대안·상태·불확실성·규칙) ④ 행 클릭 시 근거·미검사 항목·다음 행동 펼침 ⑤ 결과 CSV 내보내기 ⑥ 상단 고정 배너 "오프라인 모드 · 사전 저장 표본 · 정규화 단위". 입력 해시를 캐시 키로 사용, 최초 실행/재실행 시간을 화면 하단에 분리 표시.
3. demo/script_3min.md — R2 §07 3분 시연안을 화면 조작 단위(클릭·입력)로 쪼갠 대본. 각 단계에 '실패 시 대체 화면' 1줄.
꾸미기보다 근거 추적이 우선. 색은 상태 4개만 구분.

## L6 — 레시피 문서

너는 L6 레시피 문서 레인이다. 소유 경로: docs/recipe/. 제출용 레시피 본문, AI 사용 내역, 한계, 출처를 책임진다. 숫자 칸은 RUNLOG 파일명을 참조하는 자리표시로 비워 두고, 숫자를 지어내지 않는다.

첫 작업카드 (R1):
1. recipe_draft.md — 골격: 1 문제(적게 팔린 것 vs 없어서 못 판 것) 2 데이터(출처·라이선스 CC BY 4.0·정규화 한계) 3 방법(4상태 판정, 규칙표, 비용비) 4 검증 설계(분할·기준선·세 갈래 평가) 5 결과[RUNLOG 자리] 6 시연 7 국내 적용 경로(필요 최소 입력) 8 한계·주장하지 않는 것 9 재현 방법 10 출처. 각 절에 심사 배점(기획성·구체성·실효성·완성도) 중 무엇을 겨냥하는지 주석.
2. ai_usage_ledger.md — AI 사용 내역 원장 양식: 날짜·레인·도구·AI가 만든 것·사람이 검증한 방법·최종 반영 여부. HANDOFF의 'AI 사용' 줄을 그대로 옮길 수 있게.
3. limits.md — R2 '성과 표현의 경계'를 심사위원용 문장 6개 이내로.
공식 양식이 L1에서 확인되면 그 양식 순서로 재배치한다.

## 라운드 운영용 짧은 메시지 (사람이 쓰는 것)

- L0에게 라운드 시작: R{n} 시작. 새로 올린 파일: {HANDOFF/RUNLOG 파일명}. STATUS 갱신하고 다음 카드 발행해줘.

- 레인에게 RUNLOG 전달: RUNLOG_{...}.txt 올렸어. 이 결과 기준으로 네 산출물 고치고 HANDOFF 다시.

- L4에게 반증 요청: L3 HO_{...}와 runs/{run_id}/decisions.json 기준 반증 리뷰 해줘. 중대 위반부터.

- 관문: G{n} 판정 초안 써줘. 증거 파일 목록과 충족/미충족, 미충족이면 R2 축소·중단 기준 중 무엇을 적용할지.